聊城市非煤矿山安全生产治本攻坚

三年行动实施方案

根据《国务院安委会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》《关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见》《山东省非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》《聊城市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》等部署要求，结合我市两座尾矿库安全生产实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于安全生产重要论述精神为指引，聚焦“两个根本”要求，紧密围绕拧紧压实落细企业安全生产主体责任“一件事”，利用3年时间推动安全治理向事前预防转型，以实际成效体现“两个至上”，做到“两个维护”。

二、工作目标

通过三年治本攻坚，实现五个目标：

（一）法治观念红线意识知行统一。深耕厚植“遵法守规光荣、冒险蛮干可耻”为核心的企业安全文化，严厉打击违法违规行为，基本实现安全生产治理体系和治理能力的现代化。

（二）安全管理责任体系科学高效。建立健全以“安全目标、规章制度、岗位职责、管控措施、分级考核、信息化管理”为核心的六位一体安全管理责任体系，全链条落实主要负责人到一线人员的岗位责任，做到人人知责明责、履职尽责，以源头防控风险保障安全治理模式向事前预防成功转型。

（三）信息化智能化建设提质增效。尾矿库安全风险监测预警综合管理系统政企双方使用率达100%。

（四）安全监管监督效能充分发挥。常态化开展调查研究，关注终端、接触末梢，找准痛点堵点难点，总结典型经验，持续提高风险隐患排查质量，把问题隐患解决在基层一线。

（五）生产安全责任事故持续下降。常态化开展隐蔽致灾因素排查治理和重大事故隐患动态清零，严防各类生产安全事故。

三、主要任务

（一）实施企业安全生产主体责任落实量化提升行动

企业安全生产主体责任落实量化提升行动，贯穿安全生产治本攻坚三年行动全过程。尾矿库及上级企业主要负责人要以双重预防机制建设运行为抓手，持续改进抓基层基础、抓岗位职责、抓终端末梢的措施，提升全员遵法守规意识，激发其履职尽责内生动力，厚植“遵法守规光荣、冒险蛮干可耻”为核心的安全文化，做到“人人讲安全、个个会应急”。

1.系统性重构安全管理制度和责任体系。主要负责人要强化“制度管人、流程管事、文化管心”的管理理念，以深化双重预防机制建设为统领，系统性重构以“安全目标、规章制度、岗位职责、管控措施、分级考核、信息化管理”为核心的六位一体全员安全制度责任体系，保障“机构、人员、制度、职责、措施、考核”等真正服务于生产经营全过程。抓实抓细6项工作：

- （1）系统性检视查找短板盲区。每年4月底前，尾矿库生产负责人和安全总监等负责人要按照“三管三必须”要求，组织分管部门、车间、班组主要负责人，系统查摆在“机构设置、人员配备、制度建设、职责分工、管控措施、应急处置、考核标准、信息化管理”等方面存在的短板、漏洞和盲区，着力从“思想认识、责任落实、工作标准、长效实效”四个维度进行“大反思、大讨论”,逐项建立问题台账，研究制定“立改废”清单。

（2）系统性提高管理制度建设质量。每年5月底前，尾矿库生产负责人和安全总监等负责人要组织分管部门、车间、班组主要负责人立足既定的安全、绩效等目标，对照问题清单逐一整改“机构设置不合法或不合理，人员配备不合规或量少质弱，规章制度假大空，部门职责不清晰，绩效考核不标准不精准，信息化工具不想用”等问题，系统性健全完善真正服务于生产经营全过程全链条的安全管理制度体系，层层审核后由主要负责人签批实施，做到靠制度管人。

（3）建立明确清晰的岗位职责清单。岗位职责清单要规定出“谁来干、干什么”，“怎么干、干到什么标准”，是人人做到履职尽责的基础。①逐级逐人划分责任。尾矿库领导层责任分工做到条块结合、协同发力；部门人员责任分工做到职责明确、范围清晰，经部门分管负责人审核确认；车间、班组人员分工做到量才使用，既要突出关键岗位又要横到边、纵到底、全覆盖，经上级部门负责人审核确认。②逐岗位制定职责清单。全员职责清单要做到责任事项具体，岗位名称准确，责任人、直接管理人和工作（作业）地点明确，并据实及时调整，保障责任到岗到人，做到人人知责明责、逐级负责。岗位职责清单经分管负责人审签后提交安全管理部门。③建立全员责任制清单。安全总监要组织力量对照法律法规和本企业既定的安全、绩效等目标，逐一审核各部门提报的职责清单，防止出现漏洞及盲区，汇总形成全员责任制清单，嵌入条块管理流程，报主要负责人审签执行。

（4）高质量做实全员岗位管控措施清单。要以岗位职责清单为核心制定岗位管控措施清单。根据《非煤矿山企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理细则（暂行）》的相关要求，分专业、分岗位（管理岗位和作业岗位）、分工种制定切实可行、全面、严谨的全员岗位风险管控措施清单。并结合规章制度逐级、逐项制定考核标准，确保管控措施有效落实到位，坚决根除问题屡查屡有等顽疾。特别是当作业地点和环境发生变化时，要及时调整岗位措施清单。“一人多岗”要逐岗制定措施清单，坚决避免出现一张清单“管多岗”的问题。2024年5月底前，将管理制度、全员责任制清单和岗位风险管控措施清单更新至省非煤矿山监测预警综合管理系统并动态维护。

（5）持续改进提升制度和责任体系质量。2024年6月底前,主要负责人要依据《山东省非煤矿山双重预防机制建设运行质量考核清单》，牵头组织开展一次全员岗位责任落实情况考核，监督各部门、车间、班组进一步完善安全管理责任体系。12月底，以双重预防机制为核心的安全管理制度责任体系有效实施并持续改进，全链条落实主要负责人到一线人员的责任，以高标准的过程质量管控，保障实现预期目标。2025年起，尾矿库生产负责人和安全总监等负责人要组织分管部门、车间、班组主要负责人依据《山东省非煤矿山双重预防机制建设运行质量考核清单》，每月开展1次全员岗位责任落实情况考核。

（6）持续扩大信息化管理覆盖面。2025年底前，尾矿库企业从业人员全部使用移动终端APP运行双重预防机制，实现全员岗位风险从发现到治理结果的全程可视化追溯，打通全员责任落实的“最后一公里”；2026年底前，安全治理向事前预防成功转型，深耕厚植“遵法守规光荣、冒险蛮干可耻”为核心的企业安全文化，拓展延伸独具特色的企业文化。

2.以精准培训提高全员安全素养。尾矿库生产负责人和安全总监严格落实“一岗双责”培训责任，保障培训经费，严把培训质量，坚决杜绝“三违”行为。2025年起，每年3月底前，要完善培训计划、考试题库和实操考评标准，公布师带徒名单。突出4项重点：

- （1）强化需求分析，分岗位建立题库。2024年5月底前，尾矿库生产负责人和安全总监要结合省非煤矿山风险监测预警管理系统提供的隐患分析结果和日常管理中发现的违章问题，按照“管什么、学什么”“干什么、会什么”“缺什么、补什么”的原则，各自提出分管部门、车间和班组人员的培训需求，编制岗位考试题库和操作人员实操考试标准。2025年起，每年至少更新一次。2025年起，每年3月底前，要完善培训计划、考试题库和实操考评标准，公布师带徒名单。

（2）优化培训计划，落实“师带徒”制度。尾矿库主要负责人要组织安全总监、安全管理人员等相关人员依据培训实际需求，统筹制定并实施本企业年度教育培训计划、岗位考试题库和实操考评标准。对新取得特种作业资格证和新入职人员，要结合其岗位实际，由企业主要负责人和生产负责人指定师傅并跟班学习至少4个月，经师傅考核合格后方可独立上岗。

（3）严控过程管理，实施精准培训。安全总监要组织安全管理人员严抓培训计划实施过程中的每个具体细节，特别要抓细抓实每一课“谁来讲、讲什么、考什么”等关键环节的审核和监督，综合运用精准培训和考核奖惩等手段，解决冒险蛮干、习惯性违章作业等突出问题。用好反面“典型教材”，提高从业人员守法意识。2024年底，“遵法守规光荣、冒险蛮干可耻”理念在全员岗位得到落实。

（4）持续精准“滴灌”，锻造“四个”能力。充分运用车间例会、班前会等进行经常性的教育培训，持续提升全员安全素养。2025年底，岗位风险管控能力和应急处置能力明显提高。2026年底，全员具备“岗位风险识别、管控措施制定、突发事件处置、自救互救逃生”的能力，“人人讲安全、个个会应急”成为习惯。

3.健全完善全链条生产技术管理体系。2024年5月底前，企业要结合生产规模、尾矿堆存工艺等特点，配备生产负责人和安全总监，严格按照规定配备具有相应资格、技术能力和数量的专职技术人员和特种作业人员，逾期的一律停产整顿。抓实以下4项重点：

（1）规范尾矿库设计建设。尾矿库新建、改建和扩建工程应按基本建设程序进行岩土工程勘察，必须按照《尾矿库安全规程》等标准规范进行设计、施工及验收。严格建设工程管控，必须按照批准的设计和施工期限开展项目建设，确需延期的须经原安全设施设计审批部门批准同意，延期时间不超过一年，逾期应当重新履行安全设施设计审查程序。

（2）规范尾矿库生产运行。根据生产实际科学制定排尾作业计划。严格按照批准的安全设施设计和作业计划开展尾矿排放与筑坝。对不按设计进行作业的，严格追究相关人员责任。

（3）动态更新图纸资料。生产尾矿库应每3个月更新一次纸质现状图，基建尾矿库应每月更新一次纸质现状图，现状图必须与现场实际相符，并均由主要负责人签字确认、备查。

（4）加强安全班组建设。常态化开展“学法规、抓落实、强管理”活动，加强“反三违”教育，严格落实奖惩，激发班组人员安全生产的内生动力，做到“上标准岗、干标准活、交标准班”。

4.切实提高隐蔽致灾因素普查治理质量。要坚持地质先行、工程治理，保障足额的资金投入，常态化、全覆盖开展隐蔽致灾因素普查治理，严禁“纸面排查、纸面治理”。做好2项工作：

（1）全面摸清风险。2024年5月底前，要综合采取物探、钻探、测试等方式，重新开展隐蔽致灾因素普查，全面查清尾矿库工程地质条件、水文地质条件情况，坝基下存在软基或岩溶等不良地质条件，坝体内部软弱层情况；查明尾矿库排洪系统是否存在质量问题，排洪构筑物是否存在堵塞、坍塌。

（2）有效开展治理。对查出的致灾因素，要全面分析、认真研究，要严格按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的要求抓实治理工作，做到超前治理、精准防控。企业要把隐蔽致灾因素普查结果、整改措施、责任部门、责任人和时限要求等及时更新至非煤矿山预警管理系统，可视化精准管理。2026年底，实现“风险透明”管理。

5.常态化实施重大事故隐患排查治理。企业主要负责人、生产负责人和安全总监要切实强化“隐患即事故”理念，持续保持重大事故隐患动态清零，凡自查发现、主动上报、及时整改和已调查处理的，监管监察部门不再处罚。突出3项重点：

（1）常态化制度化排查。主要负责人每月组织生产、安全、技术等部门精干力量至少开展1次横到边、纵到底、全要素的重大事故隐患排查，建立台账、跟踪督办，形成重大事故隐患排查治理报告签字备查。

（2）严格组织调查处理。要依规实施重大事故隐患调查处理，找准问题实质，加大奖惩力度，综合采取通报、调岗、辞退等措施，严格责任追究，做到处罚一个、警示一批，切实把重大风险防控责任和措施落到人头，保障关键工程、关键环节、重点区域（场所）、重点岗位安全措施全链条落地见效。

（3）借助技术指导服务。企业自身技术力量不足的，要聘请专家指导隐患排查治理，坚决防止重大事故隐患长期隐藏诱发事故。

6.持续提高现场应急处置能力。企业要立足于“早”和“小”，强化第一时间、第一现场应急处置，做到早发现、快处置。突出4项重点：

（1）完善预案和手册。健全完善尾矿库溃坝、边坡跨塌和人员转移等应急预案和现场处置方案，优化处置手册，做到有序快速反应、有效有力处置。

（2）强化实战演（训）练。要常态化开展多时段、实战化演（训）练，及时评估修订预案和处置方案，达到“不提前通知、不设定脚本、不预设场景、不预设地点”能够快速反应、高效处置、安全逃生的目的。

（3）严防汛期风险。按照《山东省非煤矿山企业汛期水害

防治工作指导意见》，抓好汛前排查，压实防汛责任，落实防汛措施，严格执行极端天气停产撤人规定。要加强尾矿库调洪演算和排洪系统检测，确保在线安全监测系统稳定运行。

（4）加强应急保障。按照“宁可备而不用、不可用而不备”原则，据实增补、更换必要的应急救援器材、设备和物资，确保

物资配备到位、队伍准备到位。

7.加强设备、工艺管理。2024年6月底前，要强制淘汰、彻底清理《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（一、二）》规定的设备及工艺的，以及国家标准、行业标准和应急管理部、国家矿山安监局制定的行政规范性文件明确矿山严禁使用的设备、材料或者工艺。强化皮带运输、车辆运输管理，严格落实检修维护和隐患排查治理等措施，严防设备设施“带病”运行。

8.着力提高风险监测预警能力。企业要根据新颁布的《非煤矿山企业安全管理信息化建设基本规范（DB37/T4683—2023）》，统筹研究制定可持续的安全风险监测预警综合管理信息化建设三年规划和年度实施计划，提高风险监测预警能力。2026年做到风险预警精准化，做到风险早发现、早预警、早处置。

9.保障预警管理系统使用质量。要严格按照《山东省非煤矿山安全风险监测预警综合管理系统运行管理办法(试行)》（以下简称“办法(试行)”）的规定，管好用好非煤矿山监测预警管理系统和移动APP，及时处置风险隐患。重点抓好4项工作：

（1）基础数据完整准确、动态更新。2024年5月底前，生产负责人和安全总监要组织分管部门、车间、班组人员完成基础数据的重新审核，完整准确规范的逐一完善，不得遗漏、造假。

（2）移动终端全员配置、凡上岗必应用。主要负责人要做好资金预算，2024年10月底前保障全员配备到位。

（3）监测监控数据全量联网。2024年11月底做好以下4项工作，未完成的，一律约谈尾矿库和上级公司主要负责人并公开曝光。①做好坝体位移、浸润线监测等在线监测数据与省系统联网；②全量视频监控与省系统的联网；③完成全员“一岗两清单”上传；④完成2023年以来重大隐患调查处理及处理结果的上传。

（4）抓好问题闭环处置。系统推送的预警报警信息，责任人应当天完成处置，符合《办法(试行)》第十六、十七条情形的，责任部门、责任人要立即妥善处置；对应急部门检查发现的问题，由安全总监当天分配整改任务和责任人并跟踪督办。要明确1名专门人员，负责巡查和督办推送的预警报警信息。

10.定准责任落实量化提升方向目标。重点抓实3项工作：

（1）制定指南。2024年4月底前，尾矿库及上级企业主要负责人，要组织领导班子和部门负责人认真学习《山东省非煤矿山企业主体责任落实考核清单》《山东省非煤矿山双重预防机制建设运行质量考核清单》，以“考核清单”为主线，据实制定符合本企业的《主体责任落实量化提升三年行动指南》，逐级逐条分解任务、压实责任、对标考核、严控质量。

（2）一抓到底。2024年起，尾矿库主要负责人要每月对标对表至少组织开展1次自查自改；上级企业主要负责人每季度至少检查1座尾矿库，安全总监每半年要完成对两座尾矿库的全覆盖检查。

（3）严格考核。尾矿库及上级企业主要负责人务必带好“施工队”、执行好“进度表”、用好“指挥棒”，以考核促整改助提升。

（二）开展非煤矿山重点工程治理行动

11.强力推进双重预防机制建设。各级监管人员要将双重预防机制建设牢牢抓在手上。重点抓实3方面的工作：

（1）从思想认识上解决主要负责人“不想、不会、不做”的问题。全市各级应急部门要利用督查、检查、诊断排查发现的问题，从责任、制度、标准等方面剖析问题根源，引导企业主要负责人正确理解双重预防机制是从源头系统性防范化解安全风险的管理方法，是企业应落实的法定责任，应当带头研究建设思路、途径和方法，付诸于实践。

（2）以“一岗两清单”为切入点，监督企业提高建设质

量。监管人员要聚焦企业“系统性重构安全管理责任体系”重点工作，常态化开展调查研究，摸清问题症结，找准痛点堵点难点，善于“蹲点解剖麻雀”，提高指导监督的专业能力，监督企业做实做细“一岗两清单”。

（3）定期调度建设进展，及时解决疑难问题。监管人员要通过“谈心对话”“把脉会诊”及时化解企业在实践中遇到的思路不清、步骤不明和措施不实等问题，点对点、面对面从“系统性重构安全管理制度和责任体系”部署的6个方面纠偏，达到精准建设、高效运行的目的。

12.强力提升可视化远程监管能力。监管人员要切实提升信息化技术应用能力，聚力聚焦企业主体责任“着力提高风险监测预警能力和切实保障预警管理系统应用质量”明确的任务，采取周调度、月通报的方式，监督企业按照时间节点高质量完成数据治理等工作，奠定可视化远程监管的基础。

（1）抓好重大灾害风险防控建设。根据国家矿山安监局、财政部关于非煤矿山重大灾害风险防控建设部署要求，加强非煤矿山监测预警管理系统应用，着力提高管理效能，以信息化推动安全治理向事前预防转型。

（2）提高企业端数据质量。市、县两级应急部门非煤矿山分管领导要亲自抓，2024年11月底前，确保企业端的数据质量全量提高。

（3）提高系统使用率活跃度。2024年3月底前，市、县两级尾矿库监管科室和执法机构要按照《山东省非煤矿山监测预警综合管理系统运行管理办法（试行）》的相关规定，利用系统实现文件、通知、要求等“一键直达”“精准投送”和跟踪落实，发挥“线上智能巡检+线下精准核查”机制作用，精准管控风险。

（4）全链条建设业务数据库。2024年底前，实现与安全执法、业务专家、技术服务机构管理系统的数据共享。2025年底前，实现从工作部署到办理结果的全过程可视化跟踪。2026年底前，实现全市尾矿库关键地点、重点部位重大安全风险实时监测、及时识别和精准研判。

13.强力推进隐蔽致灾因素普查治理。重点落实3项工作：

（1）严格落实普查标准。茌平区应急局要督促企业以《矿山隐蔽致灾因素普查规范》为基础，查全查清查实隐蔽致灾因素，聚力研究“怎么治、治到什么程度”的具体措施要求，全力提高尾矿库隐蔽致灾因素普查治理质量，全链条压实企业主体责任和部门监管责任。

（2）强化工程措施印证。茌平区应急局要严格审查普查报告，凡未采取物探、钻探等工程措施相互印证甚至弄虚作假的，一律停产整顿。情节严重的，纳入联合惩戒对象。

（3）防控区域性风险。2024年底前，茌平区应急局要在企业隐蔽致灾因素普查台账基础上，组织专业力量编制《区域性隐蔽致灾因素治理方案》，严密防范化解水文地质条件复杂区域等风险，每年据实更新完善。

14.强力推进重大事故隐患动态清零。要强化“隐患即事故”理念，突出监管执法精准性、实效性，督促企业定期排查治理重大隐患，保持动态清零。重点抓好3项工作：

（1）隐患判定要准确。各级监管执法人员要学深吃透尾矿库重大事故隐患判定标准，做到准确判别重大事故隐患，依规提出处置措施。

（2）监管执法要严格。把企业每月1次的重大事故隐患排查治理情况作为重点检查内容，加强日常安全监管执法，组织开展“解剖式”会诊，确保查的出、查的实、查的准、治得住，坚决杜绝作风不实，执法不严格、不精准，放任“带病”生产等问题。

（3）调查处理要从严。检查发现重大隐患，要依规组织调查处理。对未按要求完成重大隐患整改的，依照有关规定进行约谈；发现重大隐患不及时整改、仍组织从业人员冒险作业的，依法实施联合惩戒；存在重大隐患仍然进行生产建设的，依法责令停产整顿，依法暂扣证照；对3个月内2次或者2次以上发现有重大隐患仍然进行生产，依法依规提请地方政府关闭。

15.强力推进尾矿库综合治理。各级应急部门要结合《山东省防范化解尾矿库安全风险工作实施方案》等要求，全力推进尾矿库综合治理，2024年全面完成“头顶库”风险隐患治理，防范化解重大安全风险。2024年起，每年5月底前，动态更新“一库一策”。

（三）开展非煤矿山监管保障能力建设行动

16.落实领导干部包保责任。落实市、县两级共同包保制度，包保领导工作有变动的，要及时进行调整，确保包保责任落到实处。包保领导工作有变动的，要及时进行调整。市级层面由市党委、政府及应急部门县处级以上领导包保；区级层面由区党委、政府及应急部门科级以上领导干部包保。每年4月底前，茌平区要将非煤矿山包保责任人等信息在政府和部门门户网站及主流媒体上公告并报市应急局。

17.加强安全监管体系建设。（1）按照全省统一安排部署，完善“许可+监管+执法”一体推进机制，落实非煤矿山事前事中事后全链条监管责任，推动安全监管规范化。（2）管好用好设计、检测、评价机构，发挥其源头把关、技术把关、现场把关的作用。（3）配齐必要的执法装备，改善监管检查、调查取证等执法装备，开展规范化、标准化监管执法。

18.落实制度保障体系。围绕贯彻落实《关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见》，根据省相关标准政策制定出台情况，督促企业加强安全生产管理。2024年，根据全省《非煤矿山企业安全生产标准化定级标准》制定出台情况，督促企业进一步规范安全生产标准化建设工作；2025年，根据《山东省非煤矿山安全风险监测预警综合管理系统运行管理办法》《非煤矿山企业安全风险分级管控和隐患排查治理体系细则》等标准修订情况，督促企业规范安全风险监测预警综合管理系统运行以及安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设。

19.全面提升能力素质。全市各级监管部门要坚持实战导向，强化一线调查研究和实战练兵，不断提高监管执法能力素质。

（1）健全机构配齐配强人员。加强非煤矿山安全监管机构和队伍建设，推动专业监管人员配备比例不低于在职人员的75%。

（2）调查研究常态化。各级监管人员要把调查研究作为破解难题、治本攻坚的重要抓手，围绕安全生产涉及的“人、机、环、管”等各要素，用好“深、实、细、准、效”五字诀，不断提出从根本上解决问题的新思路新举措。

（3）锻造过硬本领。通过走出去、请进来的方式，加强对各级监管人员的培训和实战历练，着力提高监管人员统筹发展和安全的能力、发现问题解决问题的能力、协调各方资源和力量的能力、处置突发事件能力、抓落实的能力。

（4）提升“关键人”素质。加强对尾矿库主要负责人、安全管理人员和特种作业人员等“关键人”的考核，提高其法治意识和安全素养。

（四）开展非煤矿山安全监管提质增效行动

20.监管执法规范化精准化。茌平区应急局要聚焦企业主体责任落实行动重点任务，周密制定监管执法计划，科学调配监管力量，综合采取“线上智能巡检+线下精准核查”、突击检查、“杀回马枪”、靶向督导等方式，规范应用“山东省安全生产移动执法系统”“山东省非煤矿山监测预警综合管理系统”，全链条落实安全标准化检查，加大执法力度，运用法治、市场、行政多种手段，全力推动各项工作落地见效。企业对未按照规定时间节点和要求落实任务的，一律公开曝光。

21.坚持严管重处。各级监管执法人员要对照《山东省非煤矿山企业主体责任落实考核清单》《山东省非煤矿山双重预防机制建设运行质量考核清单》开展规范监管执法，建立问题台账、精准跟踪落实，该处罚的处罚，该停产的责令停产整顿，该关闭的提请政府依法予以关闭。

22.严格责任追究。各级监管部门要聚焦重大事故隐患排查整治、隐蔽致灾因素普查治理、尾矿库综合整治等重点，对发现的重大事故隐患一律倒查企业主要负责人、具体责任人的责任，依法严肃追责问责，监督企业全链条整改落实。问题原因未查清、整改不彻底、责任人未处理、全体人员未受到教育的，一律责令停产整顿。发生亡人事故的，一律停产整顿，经停产整顿仍不具备安全生产条件的，依法按程序予以关闭。

23.严格停产停建管理。各级监管部门要将长期停产停建的非煤矿山纳入日常监管范围，建立停产停建矿山台账。

（1）尾矿库计划停产停建超过3个月的，应按规定向相应安全监管监察部门报送停产停建方案，做好停产停建期间的巡坝、排洪系统维护等工作。

（2）尾矿库库被责令停产停建整顿和自行停产停建整改的，应制定整改方案和安全措施，并向相应安全监管监察部门报告后方可进行整改作业。

（3）尾矿库停产停建超过3个月需要复工复产的，应制定复

工复产方案和安全技术措施，主要负责人、安全管理人员、专业技术人员、特种作业人员等关键岗位人员必须到岗履职。未按照有关标准、程序组织验收或者经核查不符合安全生产条件的，一律不得复工复产。

（五）常态化严厉打击违法违规行为

24.加大举报奖励力度。强化举报渠道和奖励政策宣传，鼓励新闻媒体和群众曝光违法违规行为和重大事故隐患，全方位保障“吹哨人”权益。对举报线索快速核实、重奖快奖，提高社会各界参与安全生产监督的积极性。

25.严打违法违规行为。2024年6月底前，茌平区应急局要组织精干力量开展一次违法违规行为专项整治，依法采取停产整顿、关闭取缔、上限处罚、行业禁入、联合惩戒、行刑衔接等手段，追究相关责任人责任。重点打击假履责、假整改、假图纸、假数据、假报告；证照超期；不按设计生产建设、不经批准擅自复工复产、拒不执行监管指令；瞒报事故；违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为。

26.严打违法违规服务机构。将非煤矿山设计、安全评价、检测检验等服务机构纳入“打非治违”范围，重点打击不具备资质、超资质范围服务，转让租借资质及资格证书，从业人员挂靠两个及以上机构，不派或少派工作人员现场勘察核验、抄袭报告，出具严重失实报告等违法违规行为，情形严重的，纳入“黑名单”管理。

四、工作要求

（一）加强组织领导。茌平区应急局要把治本攻坚三年行动作为尾矿库综合治理的深化，明确责任分工，细化工作措施，清单化推进。根据《山东省非煤矿山安全风险双重预防体制建设运行质量量化清单》每季度对尾矿库企业考核一次。尾矿库企业要根据省、市文件部署，研究制定本企业治本攻坚三年行动指南，报属地监管部门备案。

（二）强化调度督导。茌平区应急局要建立“月调度、月通报”机制，每月对治本攻坚三年行动进展情况进行调度统计分析。请于每月3日前将相关工作情况报市应急局，对工作推进不力、责任不落实、成效不明显的，市应急局将落实约谈警示、通报曝光、考核问责等措施。

（三）狠抓工作落实。茌平区要及时总结固化制度措施，增强抓落实的科学化、专业化水平，推动从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，深入抓好治本攻坚三年行动各项工作。要广泛宣传教育，加大先进典型经验交流推广和反面典型案例曝光力度。要切实转变作风，保障每项任务措施有部署、落实、检查、反馈、复盘、整改、总结、提升，形成完整闭合畅通的回路。

附件：《山东省非煤矿山安全风险双重预防体制建设运行质量量化清单》